Генеральному Директору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Липкину Борису Анатольевичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004

г. Москва, 28 октября 2008 г.

Уважаемый Борис Анатольевич!

В ответ на наши многочисленные устные обращения в течение последнего года к представителям Администрации г. Долгопрудного, Заказчика  и Застройщика (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчика (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») были получены обещания сдачи дома в эксплуатацию в ближайшие от даты обращения месяцы. К нашему глубочайшему сожалению ни одно из этих обещаний не было выполнено. Сдача дома в эксплуатацию задерживается уже более года.  Мы устали ждать и верить обещаниям. Очередное обещание сдать дом и обеспечить вселение в квартиры к концу 2008 г. по нашему мнению тоже будет не выполнено. Работы в доме по устранению многочисленных недоделок фактически заморожены. Проектная документация не готова. Приемка работ не ведется.

На наше письмо, переданное сторонам полтора месяца назад, получен единственный письменный ответ от Администрации г. Долгопрудного, в котором указано, что Застройщик «не выполнил технические условия подключения дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в связи с чем рассматривается вопрос о переносе сроков договорных обязательств по инвестиционному контракту». Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, и об истинном состоянии и темпах работ и их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

Мы полагаем, что:

- При  отсутствии отопления дома в зимний период в условиях перепадов температуры и образования конденсата, чистовая отделка помещений будет повреждена. Ее ремонт  потребует дополнительных затрат и может существенно задержать окончательную сдачу дома.

- В доме большой процент спекулятивно-инвестиционных квартир, поэтому заселение будет происходить медленно, в первые месяцы нам будет достаточно имеющихся мощностей с подключением по временной схеме для проведения нами работ по отделке квартир, а срок  сдачи дома не нужно искусственно привязывать к сроку сдачи водовода, рассчитанного на весь микрорайон.

Мы требуем выполнения одного из двух вариантов решения сложившейся проблемы:

- Застройщику совместно с генподрядчиком строительства возместить нам – частным соинвесторам  убытки и   затраты, вызванные увеличением сроков строительства и задержкой сдачи дома в эксплуатацию в соответствии с условиями договоров соинвестирования и действующим законодательством, в соответствии со статьей 28 Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., компенсировать моральный ущерб в соответствии со статьей 1099 Гражданского кодекса РФ, возместить непредвиденные расходы на аренду жилья,  а также выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ.

- Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, принять все необходимые неотложные меры по финансированию и проведению работ по скорейшей сдаче дома, обеспечить выдачу нам ключей от квартир и предоставить нам возможность начать отделку квартир на приемлемых для нас условиях не позднее ноября 2008 года при подключении дома к коммуникациям по временной схеме на следующих условиях:

  - обеспечение квартир холодной водой и электропитанием  с возможностью отключения в часы пик или по техническим причинам.

  - беспрепятственный допуск в соответствующие подъезды выбранных нами специалистов для проведения отделки или иных лиц, а также транспортных средств  к подъездам.

  - защита  входа в подъезды от посторонних лиц.

  - обеспечение средствами механизации подъем грузов на этажи;

  - назначение Вами  управляющей компании;

  - заблаговременное согласования с нами и другими заинтересованными сторонами условий допуска в квартиры.

В связи с вышеизложенным, просим Вас во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами:

- разработать и утвердить до конца октября 2008 года календарный план выполнения работ по сдаче-приёмке дома в эксплуатацию с возможностью начала выполнения нами отделочных работ не позднее ноября 2008 года в условиях подключения водоснабжения и электрообеспечения по временной схеме на приемлемых для нас условиях;

- установить Вашим решением срок сдачи инженерных сетей в 2008 году с возможностью немедленного последующего заселения;

- выделить помещение для проведения общего собрания всех соинвесторов до конца октября 2008 года;

- извещать нас о совместных совещаниях соинвесторов (Сторон) и обеспечить допуск наших представителей на эти совещания;

- передать нам имеющиеся и передавать по мере появления копии всех писем, протоколов совещаний, дополнительных соглашений, проектной документации и других документов по данному вопросу.

В случае  достижения соглашения о допуске в квартиры для производства отделочных работ, мы готовы:

- подписать соответствующие обязательства о временных ограничениях в  потреблении ресурсов и коммунальных услуг.

- оплачивать коммунальные услуги по городским тарифам или по персональным счетчикам (по согласованию);

- обеспечить беспрепятственный допуск в квартиры членов приемочной комиссии и представителей Застройщика и Генподрядчика по их требованию в указанное ими время;

- содействовать обеспечению сохранности личного и общего имущества;

- соблюдать соответствующие СНИП, ТУ и другие действующие нормы и постановления;

- предоставить по требованию для допуска в наши квартиры список лиц, которые выбраны нами для отделки квартиры.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ВЫПОЛНИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ, МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В СУД ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОНЕСЕННОГО УЩЕРБА И АППЕЛИРОВАТЬ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ  И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Просим также Вас дать ответы на следующие вопросы:

- Какие существуют дополнительные соглашения между соинвесторами и представителями администраций области и города?

- Возможна ли приемка дома и выдача ключей с подключением по временной схеме? Когда выдадут ключи?

- Какие имеются проблемы с финансированием и проведением работ для сдачи дома в эксплуатацию? Каковы необходимые и достаточные условия сдачи дома?

- По подключению дома к электроснабжению:

  - Когда подключат дом по постоянной схеме?

  - С кем вопрос подключения согласован, какие имеются проблемы?

  - Каково состояние и планы финансирования и выполнения работ?

- По вопросу гидроизоляции фундамента и отвода подземных вод:

  - Имеются ли повреждения фундамента или проектные ошибки,  требуется ли ремонт или укрепление фундамента?

  - Предусмотрена ли проектом дренажная система? Кто будет финансировать/выполнять работы по отводу подземных вод и каковы сроки выполнения работ?

  - Каково состояние ливневой канализации и срок устранения недоделок, кто будет финансировать/выполнять работы?

Адрес и ФИО для ответа:_____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Главе Администрации г. Долгопрудный

Троицкому Олегу Ивановичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004

г. Москва, 28 октября 2008 г.

Уважаемый Олег Иванович!

В ответ на наши многочисленные устные обращения в течение последнего года к представителям Администрации г. Долгопрудного, Заказчика  и Застройщика (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчика (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») были получены обещания сдачи дома в эксплуатацию в ближайшие от даты обращения месяцы. К нашему глубочайшему сожалению ни одно из этих обещаний не было выполнено. Сдача дома в эксплуатацию задерживается уже более года.  Мы устали ждать и верить обещаниям. Очередное обещание сдать дом и обеспечить вселение в квартиры к концу 2008 г. по нашему мнению тоже будет не выполнено. Работы в доме по устранению многочисленных недоделок фактически заморожены. Проектная документация не готова. Приемка работ не ведется.

На наше письмо, переданное сторонам полтора месяца назад, получен единственный письменный ответ от Администрации г. Долгопрудного, в котором указано, что Застройщик «не выполнил технические условия подключения дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в связи с чем рассматривается вопрос о переносе сроков договорных обязательств по инвестиционному контракту». Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, и об истинном состоянии и темпах работ и их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

Мы полагаем, что:

- При  отсутствии отопления дома в зимний период в условиях перепадов температуры и образования конденсата, чистовая отделка помещений будет повреждена. Ее ремонт  потребует дополнительных затрат и может существенно задержать окончательную сдачу дома.

- В доме большой процент спекулятивно-инвестиционных квартир, поэтому заселение будет происходить медленно, в первые месяцы нам будет достаточно имеющихся мощностей с подключением по временной схеме для проведения нами работ по отделке квартир, а срок  сдачи дома не нужно искусственно привязывать к сроку сдачи водовода, рассчитанного на весь микрорайон.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, просим принять все необходимые неотложные меры по финансированию и проведению работ по скорейшей сдаче дома, обеспечить выдачу нам ключей от квартир и предоставить нам возможность начать отделку квартир на приемлемых для нас условиях не позднее ноября 2008 года при подключении дома к коммуникациям по временной схеме на следующих условиях:

  - обеспечение квартир холодной водой и электропитанием  с возможностью отключения в часы пик или по техническим причинам.

  - беспрепятственный допуск в соответствующие подъезды выбранных нами специалистов для проведения отделки или иных лиц, а также транспортных средств  к подъездам.

  - защита  входа в подъезды от посторонних лиц.

  - обеспечение средствами механизации подъем грузов на этажи;

  - назначение Вами  управляющей компании;

  - заблаговременное согласования с нами и другими заинтересованными сторонами условий допуска в квартиры.

В связи с вышеизложенным, просим Вас во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами:

- разработать и утвердить до конца октября 2008 года календарный план выполнения работ по сдаче-приёмке дома в эксплуатацию с возможностью начала выполнения нами отделочных работ не позднее ноября 2008 года в условиях подключения водоснабжения и электрообеспечения по временной схеме на приемлемых для нас условиях;

- установить Вашим решением срок сдачи инженерных сетей в 2008 году с возможностью немедленного последующего заселения;

- выделить помещение для проведения общего собрания всех соинвесторов до конца октября 2008 года;

- извещать нас о совместных совещаниях соинвесторов (Сторон) и обеспечить допуск наших представителей на эти совещания;

- передать нам имеющиеся и передавать по мере появления копии всех писем, протоколов совещаний, дополнительных соглашений, проектной документации и других документов по данному вопросу.

В случае  достижения соглашения о допуске в квартиры для производства отделочных работ, мы готовы:

- подписать соответствующие обязательства о временных ограничениях в  потреблении ресурсов и коммунальных услуг.

- оплачивать коммунальные услуги по городским тарифам или по персональным счетчикам (по согласованию);

- обеспечить беспрепятственный допуск в квартиры членов приемочной комиссии и представителей Застройщика и Генподрядчика по их требованию в указанное ими время;

- содействовать обеспечению сохранности личного и общего имущества;

- соблюдать соответствующие СНИП, ТУ и другие действующие нормы и постановления;

- предоставить по требованию для допуска в наши квартиры список лиц, которые выбраны нами для отделки квартиры.

Просим также Вас дать ответы на следующие вопросы:

- Какие существуют дополнительные соглашения между соинвесторами и представителями администраций области и города?

- Возможна ли приемка дома и выдача ключей с подключением по временной схеме? Когда выдадут ключи?

- Какие имеются проблемы с финансированием и проведением работ для сдачи дома в эксплуатацию? Каковы необходимые и достаточные условия сдачи дома?

- По подключению водовода:

  - Каковы сроки сдачи водовода, какие имеются проблемы?

  - Каков процент готовности, темпы работ?

  - Каково состояние и планы финансирования и выполнения работ?

Адрес и ФИО для ответа:_____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Губернатору Московской области 
Громову Борису Всеволодовичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004

г. Москва, 28 октября 2008 г.

Уважаемый Борис Всеволодович!

В ответ на наши многочисленные устные обращения в течение последнего года к представителям Администрации г. Долгопрудного, Заказчика  и Застройщика (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчика (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») были получены обещания сдачи дома в эксплуатацию в ближайшие от даты обращения месяцы. К нашему глубочайшему сожалению ни одно из этих обещаний не было выполнено. Сдача дома в эксплуатацию задерживается уже более года.  Мы устали ждать и верить обещаниям. Очередное обещание сдать дом и обеспечить вселение в квартиры к концу 2008 г. по нашему мнению тоже будет не выполнено. Работы в доме по устранению многочисленных недоделок фактически заморожены. Проектная документация не готова. Приемка работ не ведется.

На наше письмо, переданное сторонам полтора месяца назад, получен единственный письменный ответ от Администрации г. Долгопрудного, в котором указано, что Застройщик «не выполнил технические условия подключения дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в связи с чем рассматривается вопрос о переносе сроков договорных обязательств по инвестиционному контракту». Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, и об истинном состоянии и темпах работ и их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

Мы полагаем, что:

- При  отсутствии отопления дома в зимний период в условиях перепадов температуры и образования конденсата, чистовая отделка помещений будет повреждена. Ее ремонт  потребует дополнительных затрат и может существенно задержать окончательную сдачу дома.

- В доме большой процент спекулятивно-инвестиционных квартир, поэтому заселение будет происходить медленно, в первые месяцы нам будет достаточно имеющихся мощностей с подключением по временной схеме для проведения нами работ по отделке квартир, а срок  сдачи дома не нужно искусственно привязывать к сроку сдачи водовода, рассчитанного на весь микрорайон.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, просим принять все необходимые неотложные меры по финансированию и проведению работ по скорейшей сдаче дома, обеспечить выдачу нам ключей от квартир и предоставить нам возможность начать отделку квартир на приемлемых для нас условиях не позднее ноября 2008 года при подключении дома к коммуникациям по временной схеме.

Адрес и ФИО для ответа:____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральному Директору ЗАО «АСК ЮНИТЕК-инжиниринг» 
Миклашевскому Андрею Михайловичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004

г. Москва, 28 октября 2008 г.

Уважаемый Андрей Михайлович!

В ответ на наши многочисленные устные обращения в течение последнего года к представителям Администрации г. Долгопрудного, Заказчика  и Застройщика (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчика (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») были получены обещания сдачи дома в эксплуатацию в ближайшие от даты обращения месяцы. К нашему глубочайшему сожалению ни одно из этих обещаний не было выполнено. Сдача дома в эксплуатацию задерживается уже более года.  Мы устали ждать и верить обещаниям. Очередное обещание сдать дом и обеспечить вселение в квартиры к концу 2008 г. по нашему мнению тоже будет не выполнено. Работы в доме по устранению многочисленных недоделок фактически заморожены. Проектная документация не готова. Приемка работ не ведется.

На наше письмо, переданное сторонам полтора месяца назад мы не получили письменный ответ и об истинном состоянии и темпах работ и их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

Мы полагаем, что:

- При  отсутствии отопления дома в зимний период в условиях перепадов температуры и образования конденсата, чистовая отделка помещений будет повреждена. Ее ремонт  потребует дополнительных затрат и может существенно задержать окончательную сдачу дома.

- В доме большой процент спекулятивно-инвестиционных квартир, поэтому заселение будет происходить медленно, в первые месяцы нам будет достаточно имеющихся мощностей с подключением по временной схеме для проведения нами работ по отделке квартир, а срок  сдачи дома не нужно искусственно привязывать к сроку сдачи водовода, рассчитанного на весь микрорайон.

Мы требуем выполнения одного из двух вариантов решения сложившейся проблемы:

- Застройщику совместно с генподрядчиком строительства возместить нам – частным соинвесторам  убытки и   затраты, вызванные увеличением сроков строительства и задержкой сдачи дома в эксплуатацию в соответствии с условиями договоров соинвестирования и действующим законодательством, в соответствии со статьей 28 Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., компенсировать моральный ущерб в соответствии со статьей 1099 Гражданского кодекса РФ, возместить непредвиденные расходы на аренду жилья,  а также выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ.

- Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, принять все необходимые неотложные меры по финансированию и проведению работ по скорейшей сдаче дома, обеспечить выдачу нам ключей от квартир и предоставить нам возможность начать отделку квартир на приемлемых для нас условиях не позднее ноября 2008 года при подключении дома к коммуникациям по временной схеме на следующих условиях:

  - обеспечение квартир холодной водой и электропитанием  с возможностью отключения в часы пик или по техническим причинам.

  - беспрепятственный допуск в соответствующие подъезды выбранных нами специалистов для проведения отделки или иных лиц, а также транспортных средств  к подъездам.

  - защита  входа в подъезды от посторонних лиц.

  - обеспечение средствами механизации подъем грузов на этажи;

  - назначение Вами  управляющей компании;

  - заблаговременное согласования с нами и другими заинтересованными сторонами условий допуска в квартиры.

В связи с вышеизложенным, просим Вас во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами:

- разработать и утвердить до конца октября 2008 года календарный план выполнения работ по сдаче-приёмке дома в эксплуатацию с возможностью начала выполнения нами отделочных работ не позднее ноября 2008 года в условиях подключения водоснабжения и электрообеспечения по временной схеме на приемлемых для нас условиях;

- выделить помещение для проведения общего собрания всех соинвесторов до конца октября 2008 года;

- извещать нас о совместных совещаниях соинвесторов (Сторон) и обеспечить допуск наших представителей на эти совещания;

- передать нам имеющиеся и передавать по мере появления копии всех писем, протоколов совещаний, дополнительных соглашений, проектной документации и других документов по данному вопросу.

В случае  достижения соглашения о допуске в квартиры для производства отделочных работ, мы готовы:

- подписать соответствующие обязательства о временных ограничениях в  потреблении ресурсов и коммунальных услуг.

- оплачивать коммунальные услуги по городским тарифам или по персональным счетчикам (по согласованию);

- обеспечить беспрепятственный допуск в квартиры членов приемочной комиссии и представителей Застройщика и Генподрядчика по их требованию в указанное ими время;

- содействовать обеспечению сохранности личного и общего имущества;

- соблюдать соответствующие СНИП, ТУ и другие действующие нормы и постановления;

- предоставить по требованию для допуска в наши квартиры список лиц, которые выбраны нами для отделки квартиры.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ВЫПОЛНИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ, МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В СУД ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОНЕСЕННОГО УЩЕРБА И АППЕЛИРОВАТЬ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ  И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Просим также Вас дать ответы на следующие вопросы:

- Какие существуют дополнительные соглашения между соинвесторами и представителями администраций области и города?

- Возможна ли приемка дома и выдача ключей с подключением по временной схеме? Когда выдадут ключи?

- Какие имеются проблемы с финансированием и проведением работ для сдачи дома в эксплуатацию? Каковы необходимые и достаточные условия сдачи дома?

- По вопросу гидроизоляции фундамента и отвода подземных вод:

  - Имеются ли повреждения фундамента или проектные ошибки,  требуется ли ремонт или укрепление фундамента?

  - Предусмотрена ли проектом дренажная система? Кто будет финансировать/выполнять работы по отводу подземных вод и каковы сроки выполнения работ?

  - Каково состояние ливневой канализации и срок устранения недоделок, кто будет финансировать/выполнять работы?

Адрес и ФИО для ответа:____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |