Министру строительства Правительства Московской области

Серегину Евгению Викторовичу
105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.36

от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Евгений Викторович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1).

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:

Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

| № | Наименование (акт приемки) работ | Ответст-венный исполнитель | Приемщик(и) работ | Организация, финансиру-ющая работы | Стоимость работ, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешних сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы канализования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутреннего водостока |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект» |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки узла учета тепла |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки кровли |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования радиационного фона (форма «Родон») |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования и допуска Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки лифтового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сети телефонизации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы кабельного телевидения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ОДС и элементов АСУД |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

Генеральному Директору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Липкину Борису Анатольевичу

от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Борис Анатольевич!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1).

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:

Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

| № | Наименование (акт приемки) работ | Ответст-венный исполнитель | Приемщик(и) работ | Организация, финансиру-ющая работы | Стоимость работ, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешних сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы канализования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутреннего водостока |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект» |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки узла учета тепла |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки кровли |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования радиационного фона (форма «Родон») |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования и допуска Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки лифтового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сети телефонизации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы кабельного телевидения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ОДС и элементов АСУД |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

Главе Администрации г. Долгопрудный

Троицкому Олегу Ивановичу

от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Олег Иванович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1).

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:

Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

| № | Наименование (акт приемки) работ | Ответст-венный исполнитель | Приемщик(и) работ | Организация, финансиру-ющая работы | Стоимость работ, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешних сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы канализования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутреннего водостока |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект» |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки узла учета тепла |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки кровли |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования радиационного фона (форма «Родон») |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования и допуска Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки лифтового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сети телефонизации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы кабельного телевидения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ОДС и элементов АСУД |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

Генеральному Директору ЗАО «АСК ЮНИТЕК-инжиниринг»

Миклашевскому Андрею Михайловичу

от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Андрей Михайлович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1).

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:

Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________

Контактный телефон: _______________________

| Квартира | № договора | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

| № | Наименование (акт приемки) работ | Ответст-венный исполнитель | Приемщик(и) работ | Организация, финансиру-ющая работы | Стоимость работ, руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешних сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы канализования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутреннего водостока |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект» |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки узла учета тепла |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров) |  |  |  |  |  |
|  | Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки кровли |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования радиационного фона (форма «Родон») |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования и допуска Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки лифтового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки сети телефонизации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки системы кабельного телевидения |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки ОДС и элементов АСУД |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию |  |  |  |  |  |