Совещание 14 мая.

Сразу скажу про свое главное ощущение – захотелось поверить, что вот оно, рядом! Это потому, что МОИТК перевели 2,5 и 10млн.р.

А теперь по порядку, согласно протоколу:

1. Акт сверки по задолженности ЮИ перед МОИТК в стадии согласования. «Застряли» на вопросе по МУП Инж.сети., куда МОИТК направила письмо 7мая, а там его увидели только 12-го.

2 пункт – это продолжение 1-го. До 21 мая от МУП Инж.сети должны поступить замечания, которые будут доработаны. Т.е все идет в рабочем порядке.

3 пункт выполнен – в АД предоставлена информация по проекту внутриплощадочных инженерных сетей.

4. Представителя Минимущества снова не было. Троицкий 12-го направил им письмо, чтобы вмешались в ситуацию.

5. Вопрос диспетчеризации решили переложить на ЮИ (через доп.соглашение). До 21-го ЮИ должны рассмотреть смету и прочие документы по этому вопросу.

6. Два кандидата на покупку квартир из доли АД есть. Их контакты были переданы Федюшину, тот сказал, что ничего не получал.

Весь список АД еще не обзванивали, но их тех, кого обзвонили, кандидатур на покупку пока нет.

7. Соглашение между УКС и МОИТК по финансированию камеры учета не подписано. Указанный там срок окончания работ 1 июня нереальный. Договорились прописать срок 12 августа, но при этом не затягивать. Голубеву нужно 2 месяца на эту работу и 100%-ная предоплата в размере 5млн. ЮИ из полученных от МОИТК денег может перевести порядка 1,5млн. Кочетинана А.Д. настаивала на том, чтобы Голубев начал работу пока с этими деньгами, тот не согласен. Кочетинина затребовала спецификацию на то оборудование, которое Голубев планирует закупить на 5млн.

8. МОИТК перевела в ЮИ 10млн. Большая часть этой суммы должна пойти на внутриквартальные сети.

9. РЖД выдаст ТУ только после того, как будет уверена, что деньги на оплату есть. А они будут после продажи кварти. Сегодня в АД должны были передать тройственное соглашение. АД его подписывает, квартиры продаются и т.д.

10. МОИТК не предоставила в АД информацию о движении активов жилых помещений и о наличии свободных от обязательств активов – все это должно быть на сайте МОИТК к 1 июня.

11. Баланс за 2008-начало 2009г от МОИТК не был предоставлен. Эта информация выдается только под официальный запрос. АД его направит, чтобы проконтролировать движение денег в рамках инвестконтракта.

12. МОИТК перевела 2,5млн. за БТИ. Сегодня эти деньги увидела Нина Саркисовна и сегодня же направила их в БТИ.

13. По ТУ на электричество пока не готовы платить.

14. В Минстрое вот-вот должно быть совещание по нашему дому.

15=16. По исполнительной документации все в рабочем процессе.

Небольшие дополнения по последнему совещанию в АД:

1. БТИ приступает к работе и от момента получения денег им нужно 75 дней

2. Голубев заявил, что ему на камеру учета требуется 2 месяца от момента получения полного объема денег ( 5 млн.руб).

3. На вопрос, кто будет платить за отопление в следующем сезоне ( если к сентябрю, как обещает Куранов) дом не будет сдан - МОИТК отвечает однозначно - это обязанность ЮИ!

4. На вопрос к ЮИ - готов ли Миклашевкский топить дом в след. сезоне - он ответил, что так далеко не планирует...

5. На вопрос к ЮИ - правда ли ,что Юнитек готовится к банкротству - Миклашевский при всех на собрании сказал - НЕТ.