«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

главы администрации

____________А.Д.Кочетинина

ПРОТОКОЛ

встречи с инициативной группой по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково, г.Долгопрудный электроэнергией, строительству узла учета и регулирования воды

г.Долгопрудный                                                                                                  06.07.2009г.

Присутствовали: А.Д.Кочетинина, Ю.А.Сероугольников, Ю.А.Подлузская

Представители: Инициативной группы соинвесторов (Федосеева М.Е.,

Юденкова В.Б.)

Принятые решения:

1. НПУ администрации повторно направить письмо в «МОИТК» с просьбой предоставить сметную документацию на строительство инженерных сетей, выделив расчет стоимости оплаты за техническое присоединение и СМР.

Ответственный: НПУ администрации

2. «Юнитэк-Инжиниринг» приступить к устранению недоделок по дому и завершить  работы по благоустройству прилегающей территории в срок до 15.08.09г.

Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»

- В срок до 09.07.09г. Повторно. «МОИТК» представить в администрацию города баланс за 1-ое полугодие 2009г. с расшифровкой активов компании.

Ответственный: «МОИТК»

- В срок до 09.07.09г. НПУ администрации проработать варианты договорных отношений по финансированию соинвесторами жилого дома оплаты за техническое подключение электроэнергии.

Ответственный: НПУ администрации

Протокол вела:  Е.А.Шишкина